○○株式会社 御中

提 案 書

勤怠管理のクラウド化による
集計作業の時間短縮のご提案

20XX年○月○日

株式会社△△△△

営業部　○○ ○○

1. 現状と課題

貴社では、紙のタイムカードを月末に集計し、Excelに入力して給与計算を行っていると伺いました。

・集計と入力に、毎月 約20時間かかっている

・手入力のため、計算のまちがいが月に数件起きている

・テレワークの社員の勤務時間が、すぐに確認できない

2. ご提案の内容

クラウド型の勤怠管理サービス「○○勤怠」の導入をご提案します。

・スマートフォンやパソコンから出勤・退勤を打刻できます

・残業時間・深夜時間・有給休暇の残りを自動で集計します

・集計したデータを、お使いの給与計算ソフトにそのまま取り込めます

3. 導入の効果

| 項目 | 現在 | 導入後 |
| --- | --- | --- |
| 毎月の集計・入力の時間 | 約20時間 | 約2時間(約90%減) |
| 計算のまちがい | 月に数件 | 自動集計でほぼなくなる |
| テレワーク社員の勤務状況 | 月末までわからない | いつでも画面で確認できる |

4. 導入のスケジュール

| 時期 | 内容 |
| --- | --- |
| ○月上旬 | ご契約・初期設定(就業規則に合わせた設定) |
| ○月中旬 | 管理者・社員向けの説明会(オンライン 1時間) |
| ○月下旬 | 紙のタイムカードと並行して試験運用 |
| 翌月1日 | 本格的な運用を開始 |

5. 費用

| 項目 | 金額(税抜) | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 初期設定費用 | 50,000円 | 初回のみ |
| 月額利用料 | 300円 × 50名 = 15,000円 | 利用人数に応じて変わります |
| 合計(初年度) | 230,000円 | 初期設定費用 + 月額利用料 12か月分 |

6. 弊社のサポート

導入後3か月間は、担当者が月1回訪問(またはオンライン)し、運用の相談をお受けします。

ご不明な点は、下記の担当者までお気軽にお問い合わせください。

株式会社△△△△　営業部　○○ ○○　電話 ○○-○○○○-○○○○　メール xxxx@example.com